**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 15 февраля 2024 года № 4

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского**

**поселения « Развитие транспортной системы**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Развитие транспортной системы» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 168 « Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие развитие транспортной системы » согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

 2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Веселовского сельского поселения: С.И.Титоренко

распоряжение вносит Сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 15. 02.2024 г. № 4

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» ЗА 2023 ГОД.**

 Отчет об исполнении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

 ***достигнутые за отчетный год***

 Реализация муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» обусловлена необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом.

1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

 Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».

В отчетном 2023 году на реализацию программы первоначально расходы запланированы в сумме 86,9 тыс. рублей. Что на реализацию программы запланированы расходы на сумму 86,9 тысячи рублей. В течении отчетного года бюджетные ассигнования увеличены на 35,4 тыс. рублей

За отчетный период бюджетных средств израсходовано на расходы по содержанию дорог за счет иных межбюджетных трансфертов бюджета в сумм 122,3 тыс. рублей

Расходы на реализацию муниципальной программы производились за счет 122,3 тыс. рублей в рамках Соглашения от 16.01.2023 № 4, заключенного между Администрацией Дубовского района и Администрацией сельского поселения. На текущее содержание дорог было израсходовано 122,3 тыс. рублей. Было произведено механизированная очистка проезжей части дорог и обочин от снега и противогололедней обработки на территории Веселовского сельского поселения, а также покос травы с бок обочих. По состоянию на 01.01.2024 года расходы произведены на сумме 122,3 тыс. рублей.

В течение 2023 года:

 заключены на зимнее содержание внутрипоселковых дорог сельского поселения : 1) контракт №27 от 21.09.2022 на сумму 11,2 тыс. рублей , №17 от 12.05.2023 г. на сумму 43,3 тыс. руб - на зимнее содержание внутрипоселковых автомобильных дорог, муниципальный контракт №18 от 12.05.2023 на покос травы с бок обочин на сумму 8,6 тыс. рублей, договор №50 от 28.08.2023 на выполнение работ по разработке проектной документации на сумму 15,0 тыс. рублей, муниципальный контракт №35 от 13.09.2023 на сумму 37,4 тыс.рублей выполнение работ по установке знаков, муниципальный контракт №47 от 20.12.2023 на сумму 6,8 тыс.рублей

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения решалась за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в рамках переданных полномочий :

- зимнее содержание дорог;

- установка знаков

- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом.

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения».

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

 - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году было предусмотрено 63,1 тыс. рублей, освоено 63,1 тыс.рублей или 100 процента Средства освоены в полном объеме.

2.1 Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

 Основные мероприятия реализованы частично.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».на 2023 год было предусмотрено 59,2 тыс. рублей. Средства использованы в полном объеме.

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

 - установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения в сумме 44,2 тыс. рублей;

- разработка схем ПДД в сумме 15,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2023 году средства использованы в сумме 59,2 тыс. рублей

Средства освоены в полном объеме.

 2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

 Основные мероприятия Подпрограммы 1 не реализованы.

 2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

 2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

 Запланированные мероприятия Подпрограмм не реализованы .

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

 Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023году составил 122,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 122,3 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к приложению постановления.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2023 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168, изменения вносилось одно изменение. В связи с необходимостью.

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

 Эп= 78,1= 0,7582

 103,0

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

 Эп= 78,1= 0,7582

 103,0

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

 1+1

 Эо = 2 = 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 41,9 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

 Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 1,0, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 \_\_1\_\_= 1

 СРом = 1

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

 Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

 1

 СРм = \_\_\_\_ = 1

 1

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 122,3

 ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1223,0 = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 1,0 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 1,0;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

 122,3

 Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ = 1

 122,3

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет до 1,0;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2023 год частично достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

###

###

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

 отчетный период 2023 г. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Выполнены работы Муниципальные контракты отсутствуют | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в х.Веселый Дубовского района Ростовской области» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Муниципальные контракты отсутствуют на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, скашиванию травы на обочинах, откосах, при плановом назначении 8,6 тыс.рублей .100% исполнено 8,6 тыс. рублей  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения»  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Муниц контракт №35 от 13.09.2023, №47 от 20.12.2023 | - | 31.12.2023 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обустройство ограждения тротуара в близи пешеходного перехода» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «мероприятия по установке светофора» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Муниц контракт №50 от 28.08.2023- | - | 31.12.2023г | 15,0 | 15,00 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Работы не планировались в связи с передачей полномочий на уровень района. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

 [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2 к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |  |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | процент | 75,1 | 75,1 | 75,1 | - |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения | процент | 75,1 | 75,1 | 75,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения»  |
| 2.1. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | единиц | - | - | - | - |

Таблица №3

 к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме  |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | очистка дороги от снега снегоочистителями на базе автомобиля,  | Средства освоены частично | По факту выполненных работ |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в с.Дубовское Веселовского района Ростовской области» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения»  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения»  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Установка дорожных знаков | Средства освоены . |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «мероприятия по установке светофора» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Мероприятия программ выполнены в полном объеме ,  |

Таблица №4

 к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | «Развитие транспортной системы» | всего  | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| местный бюджет  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»  | всего  | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| местный бюджет  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | всего  | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| местный бюджет  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в с.Дубовское Веселовского района Ростовской области»; | всего  | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения»  | всего  | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| местный бюджет  | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| всего  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения»  | всего  | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| местный бюджет  | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | «Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода» | всего  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | местный бюджет  | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  | - областного бюджета  | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «мероприятия по установке светофора» | всего  | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета  | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «мероприятия по разработке проекта организации дорожного движения» | всего  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет  | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  | - областного бюджета  | - | - | - |
|  | - бюджета района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

 к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х  | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»  | Х  | Х  | 0,0  | 0,0  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  |   Х  |   Х  |  0,0 |  0,0 |

Таблица №6

 к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Веселовского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

 к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 1 | 1 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

 к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 1 | 1 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |