**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12 октября 2023 г. № 75

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского**

**поселения « Развитие транспортной системы»**

**за 9 месяцев 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2023 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.12.2022 г № 96 « Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2023 год» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Веселовского сельского поселения: С.И.Титоренко

Распоряжение вносит: сектор экономики и финансов

5-43-85

###

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 12.10.2023 № 75

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

 за 9 месяцев 2023 г.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)[<1>](#Par1414) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»   | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | Выполнены работы Муниципальный контракт №27 от 21.09.2022 г на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 63,1 | 63,1 | 19,9 | 43,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в с.Дубовское Веселовского района Ростовской области» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | при плановом назначении 63,1 тыс.рублей , факт 11,3 тыс.рублей .% исполнения 17,9  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения»  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  59,2 |  59,2 |  0,0 | 59,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «мероприятия по установке светофора» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения» | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | - | - | 31.12.2023г | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. | Работы не планировались в связи с передачей полномочий на уровень района. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 122,3 | 122,3 | 19,9 | 102,4 |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»**

**за 9 месяцев 2023 года.**

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за первое полугодие 2023 года составлен сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на развитие транспортной системы, создание условий для обеспечения стабильного развития Веселовского сельского поселения, стабильное обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах .

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

 ***достигнутые за 9 месяцев 2023 года***

 Реализация муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» обусловлена необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом.

1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

 Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».

За 9 месяцев 2023 года на реализацию программы первоначально запланированы расходы в сумме 86,9 тыс. рублей. В течении периода бюджетные ассигнования на реализацию программы увеличились в сумме 35,4 тыс. рублей Всего средств на программу 122,3 тысяч рублей Фактически произведены расходы по содержанию дорог за счет иных межбюджетных трансфертов бюджета в сумме 19,9 тыс. рублей

Расходы на реализацию муниципальной программы производились за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в сумме 19,9 тыс. рублей в рамках Соглашения от 16.01.2023 № 4, заключенного между Администрацией Дубовского района и Администрацией сельского поселения. На содержание дорог за 9 месяцев 2023 года было израсходовано 19,9 тыс. рублей. Были произведены работы на зимнее содержание внутрипоселковых дорог в сумме 19,9 тыс. рублей , По состоянию на 01.10.2023 года расходы произведены на сумме 19,9 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года:

 заключены 2 контракт: на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог в сумме 19,9 тыс.рублей .

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения решалась за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дубовского района в рамках переданных полномочий :

- зимнее содержание дорог;

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения.