РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                            «ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.02.2022                                             № 11                                    х. Веселый

«Об  организации  противопаводковых  мероприятий  2022 года                                     на  территории Веселовского сельского  поселения  Дубовского района Ростовской области»

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2022 году:

1. Утвердить состав рабочей группы по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых мероприятий в Веселовском сельском поселении согласно приложению  №1.	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. Утвердить  План     проведения  противопаводковых мероприятий   в период   2022 года на  территории  Веселовского сельского поселения, согласно приложению № 2.	                                                                                                                        3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.                           4. Уполномоченному по ГО и ЧС  обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки. 	                                                            5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации	                                                                                                         Веселовского сельского поселения                                          С.И. Титоренко

Приложение №1                                                                                                                         к распоряжению                                                                                                                           от 17.02.2022  № 11

СОСТАВ                                                                                                                        рабочей группы по реагированию                                                                                                на чрезвычайные ситуации в  паводко- опасный  период  2022 года

Титоренко С.И. -  глава Администрации Веселовского сельского поселения, председатель КЧС и ОПБ

Плотная О.В. - старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Администрации Веселовского сельского поселения, уполномоченный по ГО и ЧС

Федоренко И.А. -  специалист I категории по имущественным и земельным отношениям Администрации Веселовского сельского поселения

Дудкина О.М. -  фельдшер Веселовского ФАПа (по согласованию)

Ермоленко В.А. - участковый уполномоченный  полиции по Веселовскому  сельскому поселению (по согласованию)

Приложение № 2                                                                                                                             к распоряжению                                                                                                                             от 17.02.2022 № 11

План проведения  противопаводковых                                                                        мероприятий   в период 2022 года                                                                                                                 на  территории  Веселовского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Контроль за выполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного подтопления в период половодья | до 28.02.2022 | Уполномоченный по ГО и ЧС | Глава Администрации Веселовского сельского поселения |
|  | Через информационный бюллетень и информационные стенды, посредством телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. В экстренных случаях произвести оповещение подворовым обходом | весь паводковый период | Администрация Веселовского сельского поселения | Глава Администрации Веселовского сельского поселения |
|  | Доклад дежурному ЕДДС Дубовского района об уровне воды по тел. 2-03-76 | по указанию председателя паводковой комиссии | Уполномоченный по ГО и ЧС | Глава Администрации Веселовского сельского поселения |
|  | Создание запасов финансовых и материальных средств на предупреждение и ликвидацию последствий паводка | Февраль | Администрация Веселовского сельского поселения | Глава Администрации Веселовского сельского поселения |
|  | Рассмотреть и решить вопрос о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ | Февраль | Администрация Веселовского сельского поселения | Глава Администрации Веселовского сельского поселения |
|  | Обеспечить своевременное медицинское обслуживание | до начала и во время паводка | фельдшер ФАПа х. Веселый | Глава Администрации Веселовского сельского поселения |