РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 июля 2024 года  № 37

х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

по итогам 1 полугодия 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2023 года № 108 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения на 2024 год» согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                             С.И.Титоренко

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 05.07.2024г № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения и содержание сетей уличного освещения | Старший инспектор по ЖКХ | оплате за потребленную электроэнергию по договорам : от 09.012024. № 61220301029, (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 450,0 | 450,0 | 103,0 | 347,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по разработке схемы для присоединения линий на реконструкцию сетей уличного освещения; | Старший инспектор по ЖКХ | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Старший инспектор по ЖКХ | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2024 | X | 450,0 | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятие по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Старший инспектор по ЖКХ | Договор №1 от 22.04.2024 Договор №2 от 25.04.2024 Договор №3 от 23.05.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 727,8 | 727,8 | 83,4 | 644,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по озеленению территории | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Услуги по озеленению территории Веселовского сельского поселения. Повышение удовлетворенности жителей поселения . | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 204,3 | 204,3 | 0,0 | 204,3 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Расходы на содержание кладбищ | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Старший инспектор по ЖКХ | Содержание кладбищ территории Веселовского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Старший инспектор по ЖКХ | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2024 | X | 972,1 | X | X |
| 3 | Итого: по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Старший инспектор по ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1422,1 | 1422,1 | 186,4 | 1235,7 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

(по итогам 1 полугодия 2024 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024году в местном бюджете предусмотрено 1422,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 заключено  4 договора

. Фактическое освоение средств местного  бюджета составило 186,4 тыс. рублей или 13,1 %.от принятых бюджетных обязательств

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 450,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 Фактическое освоение средств составило 103,0 тыс. рублей или 22,9%.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 972,1тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 83,4 тыс. рублей или 9,6 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1-го основного мероприятия и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения во втором полугодии 2024 года.