РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.10.2021 г.                                        № 66                                        х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского

поселения  « Развитие транспортной системы

за 9 месяцев 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2021 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2020 г  № 63 « Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы  на 2021 год» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения:                              С.И.Титоренко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 01.10.2021 г.  № 66

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

за 9 месяцев  2021 года.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2021 года составлен сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на развитие транспортной системы, создание условий для обеспечения стабильного развития Веселовского сельского поселения, стабильное обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах .

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» обусловлена необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом.

1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».

За 9 месяцев 2021 года на реализацию программы первоначально запланированы расходы в сумме 115,9 тыс. рублей. В течении 9-ти месяцев 2021 года в программу  внесены изменение на увеличение лимитов бюджетных ассигнований на 27,5 тыс. рублей. Итого план реализации муниципальной программы « Транспортная система» в сумме 143,4 тыс. рублей. Расходы на содержание дорог  за счет иных межбюджетных трансфертов произведены в сумме 8,6 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год было предусмотрено 63,1 тыс. рублей. Фактические расходы  на реализацию Подпрограммы 1 –произведены на сумму 8,6 тыс. рублей .Остальные средства будут освоены в четвертом квартале 2021 года.

На реализацию подпрограммы  2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».на 2021 год предусмотрено 80,3 тыс. рублей. Средства будут освоены  с первого октября 2021 года.

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения;

- разработка схем ПДД

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 в 2021 году запланированы на второе полугодие 2021 года

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

За 9 месяцев 2021 г.	(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Обязательства не приняты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 63,1 | 63,1 | 8,6 | 54,5 освоение средст 9 месяцев 2021 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости ПИР по объекту « Строительство сети автомобильных дорог и тротуаров в с.Дубовское Веселовского района Ростовской области» |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Обязательства не приняты | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Установка дорожных знаков согласно проекта дорожного движения» |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | 31.12.2021 | 74,8 | 74,8 | 0,0 | 74,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Обустройство ограждения тротуара вблизи пешеходного перехода» |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «мероприятия по установке светофора» |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «мероприятия по разработке ПДД » |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | - | - | 31.12.2021г | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, Федоренко И.А | Работы не планировались в связи с передачей полномочий на уровень района. | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.