РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2019г.                                     № 132   	х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2019 год по итогам 9-ти месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского  сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 168 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год по результатам за 9-ти месяцев 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                                   С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  04.10.2019г № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 48,5 | 48,5 | 0,0 | - | 48,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и скашивание трав на обочинах дорог а рамках соглашения между Администрацией Дубовского района и администрацией сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов, связанной с обеспечением дорожной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 48,5 | 48,5 | 0,0 | - | 48,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. заключение муниципальных контрактов. | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных внутрипоселковых дорог не заключены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 16,6 | 20,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1: Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 16,6 | 20,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 85,3 | 85,3 | 0,0 | 16,6 | 68,7 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год

по итогам 9-ти месяцев  2019 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.10.2018 № 168 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 85,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 85,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 заключен муниципальный контракт  на сумму 16,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16,6 тыс. рублей или 0,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2019 – 2022 годы».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168 и от 02.11.2018 г №188 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполняются согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 № 188.

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 48,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Не освоено 48,5 тыс. рублей, в том числе:

25,1 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в октябрь-декабрь 2019 года.

– выполнены работы по механизированной очистке покрытия и обочин автомобильных дорог от снега

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год местным бюджетом  финансирование  предусмотрено в сумме 36,8 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9-ти месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:

В ходе анализа исполнения плана реализации выявлено: приняты бюджетные обязательства  на сумму 16,6 тыс. рублей

Основные мероприятия утвержденные планом реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год выполняются в установленные сроки.