РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2018 года                               №140                                       х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 года № 178 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                            Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 140

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 45,8 | 45,8 | 23,4 | 23,4 | 25,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и скашивание трав на обочинах дорог а рамках соглашения между Администрацией Дубовского района и администрацией сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов, связанной с обеспечением дорожной деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 45,8 | 45,8 | 23,4 | 23,4 | 25,1 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. заключение муниципальных контрактов. | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Исполнены муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных внутрипоселковых дорог на сумму 16,8тыс. рублей, Произведен обкос обочин на сумму 6,6 тыс. рублей)дорог») | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1: Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 48,5 | 48,5 | 23,4 | 23,4 | 25,1 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год

по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 11.10.2013 № 135 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 48,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 заключен муниципальный контракт  на сумму 23,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23,4 тыс. рублей или 48,3%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2017 № 178.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 48,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 23,4 тыс. рублей или 48,3%.

Не освоено 25,1 тыс. рублей, в том числе:

25,1 тыс. рублей – планируется произвести работы по контракту в ноябре - декабре 2018 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9-ти месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– выполнены работы по механизированной очистке покрытия и обочин автомобильных дорог от снега

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год местным бюджетом  финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9-ти месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.