РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2024 года  № 143

х.Веселый

О внесении изменений в постановление

Администрации Веселовского сельского поселения

от 22.10.2018 г №168 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» и от 05.09.2018 № 130 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №168 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Веселовского сельского поселения для составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                           С.И.Титоренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

тел. 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 26.12.2024 г. № 143

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №168 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. В преамбуле слова  «от 17.01.2018 № 14» заменить словами «от 21.08.2024 № 70».

2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 22.10.2018 №168

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Стратегические приоритеты

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Веселовского сельского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Веселовского сельского поселения.

Важнейший показатель в сфере транспорта поддержание, оценка надлежащего технического состояния, а также организация и обеспечение безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Веселовского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере развития транспортной системы на территории Веселовского сельского поселения

являются:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения намеченных целей предусматривается решение следующих задач:

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

повышение уровня безопасности движения.

С учетом положений стратегических документов определена цель муниципальной программы – создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основная задача муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Веселовском сельском поселении:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Веселовского сельского поселения.

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Веселовского сельского поселения | – | отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Веселовского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 933,9 тыс. рублей: этап I: 744,6 тыс. рублей; этап II: 189,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации , Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля |  | Признак возрас-тания/ убыва-ния |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Вид показа-теля |  | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателя-ми националь-ных целей | Информационная систе-ма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Веселовского сельского поселения |  | МП |  | возрастание |  | километров |  | ведомственный |  | 32,4 |  | 2023 |  | 32,4 |  | 32,4 |  | 32,4 |  | 32,4 |  | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | - | информационная система отсутствует |  |
| 1.2. | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  | МП |  | возра-стание |  | Еди-ниц |  | ведомственный |  | 14 |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168«Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | обеспечение- | информационная система отсутствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.1.1. | Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием) | ### увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ### доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| ### 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 3.2.1. | Улучшение транспортного обслуживания населения Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения) | ### увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по элементам обустройства | ### Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | бюджета района | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» (всего),, в том числе: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | бюджета района | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
| ### 3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» (всего),, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | ### ‒ | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | МП | процентов | 28,1 | 2023 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 30,0 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В – старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | ### информационная система отсутствует |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое ### значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | километров | 32,4 | 2023 |  | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения», (всего),в том числе: | ### Х | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | бюджета района |  | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования», (всего), в том числе: | ### Х | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 189,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | X | 951 04 09 09 4 01 28160 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Веселовского сельского поселения о доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | 10 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А.. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | 10 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | 13 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А.. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | 10 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 1.1.3 «Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | 10 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Попова К.Н. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | 13 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А.. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | 10 декабря 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 1.1.3 «Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | 10 декабря 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А.. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | 14 декабря 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 24 декабря 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### Администрация Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Веселовского сельского поселения | ### ‒ | ### муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | возрастание | МП | единица | 14 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – Старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | ### информационная система отсутствует |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое ### значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | единица | 14 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения», (всего) в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах», (всего),в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | X | 951 04 09 09 4 02 28170 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах» | Х | Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В. – старший специалист по вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Веселовского сельского поселения о доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по установке дорожных знаков» | 10 сентября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | 13 сентября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по установке дорожных знаков» | 10 сентября 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | 13 сентября 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2026 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | 18 марта 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по установке дорожных знаков» | 10 сентября 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.12 | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | 13 сентября 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | 25 декабря 2027 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.