РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 октября 2025 года № 60

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие

энергетики» за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года № 88 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год»  по результатам 9-ти месяцев полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                 С.И.Титоренко

Распоряжение вносит:

Сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  01.10.2025г № 60

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии | МП | возрастание | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | МП | возра-стание | тыс. Квт/ч | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ### Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Веселовского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | КПМ | процент | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | КПМ | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий « Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество учреждений, сотрудники которых проинформированы об энергосберегающих мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | возрастание | КПМ | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В. | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | единиц | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Заключение муниципального контракта | - | - | - | - | - | - | - | 15 октября 2025 г. | 24 февраля2025 г. | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Произведение приемки товара | - | - | - | - | - | - | - | 15 октября 2025 г. | 24 февраля2025 г. | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Перечисление бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря 2025 г | 1 марта 2025 г | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 ### «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 951 0104 10 4 01 28180 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 2.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения», в том числе светильников, на энергосберегающие» (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 951 0503 10 4 01 28180 240 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

по итогам 9-ти месяцев 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 169 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2025 году предусмотрено достижение 2  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в Веселовском сельском поселении» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее установленного срока – 3.

Заключен контракт на приобретение энергосберегающих ламп, произведена приемка указанного товара, полученный товар оплачен.