РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02  октября 2025 года  № 64

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года №85 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год»  по результатам  9-ти месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                             С.И.Титоренко

Распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2025г № 64

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Веселовского сельского поселения | МП | возрастание | Километров | 7,8 | - | - | - | 7,8 | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | МП | возра-стание | Еди-ниц | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 30,6 | 48,5 | - |
| местный бюджет (всего): | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 30,6 | 48,5 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 30,6 | 48,5 | - |
| местный бюджет (всего): | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 30,6 | 48,5 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | КПМ | процентов | 76,9 | - | - | - | 76,9 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  | Подтверж-дающий документ |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | процентов | - | 100 | 100 |  | 48,5 |  | 48,5 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В. |  | - |  | - |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 18 марта 2025 г |  | 25.12. 2024 г., |  | - |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В. |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 декабря 2025 г. |  | 15.05.2025 г |  | 10 декабря 2025 г. |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В. |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 декабря 2025 г. |  | - |  | 10 декабря 2025 г. |  | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 13 декабря 2025 г. |  | - |  | 13 декабря 2025 г. |  | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. |  | - |  | - |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 25 декабря 2025 г. |  | - |  | 25 декабря 2025 г. |  | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. |  | - |  | - |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 48,5 | - |
| местный бюджет | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 48,5 | - |
| #### Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», (всего): | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 48,5 | - |
| местный бюджет | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 30,6 | 48,5 | - |
| 951 04 09 09 4 01 28160 244 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 123,8 | 30,6 | 48,5 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | КПМ | возрастание | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В. | - | - |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Заключение муниципального контракта»» | - | - | - | - | - | - | - | 18 марта 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А. | - | - |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2. «Выполнение работ по установке дорожных знаков» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко. | - | - |
| 2.4 | Контрольная точка 2.1.3. «Приемка завершенных работ» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 13 сентября 2025 г. | - | 10 сентября 2025 г. | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко. | - | - |
| 2.5 | Контрольная точка 2.1.4 «Перечисление бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах», (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 0409 09 4 02 28170 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

по итогам 9-ти месяцев 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 63,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 63,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 30,6 тыс. рублей или 48,5 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 63,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 63,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 30,6 тыс. рублей или 48,5 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 9-ти месяцев 2025 года достигнута 1 контрольная точка, из них: ранее установленного срока – 1.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой отсутствуют средства местного бюджета. Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» в 2025 году мероприятие отсутствуют.