РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2025 года  № 75

х.Веселый

О внесении изменений в распоряжение №84 от 26.12.2024 г.

«Об утверждении Единого аналитического плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Веселовского сельского поселения» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Внести изменения вЕдиный аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряженияоставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                            С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

Сектор экономики и финансов  5-43-85

Приложение к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения                                                                                                                                                                                                    от 25.12.2025 г. № 75

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  | 436,3 |  | 0,0 | 0,0 | 436,3 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  | 436,3 |  | 0,0 | 0,0 | 436,3 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по запланированным к реализации |  | 28 декабря 2025 г. . | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  | 529,0 |  | 0,0 | 0,0 | 529,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории Веселовского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  | 504,0 |  | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по озеленению территории Веселовского сельского поселения (содержание парка, обработка зеленых насаждений)» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) |  | 25,0 |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по содержанию кладбищ на территории Веселовского сельского поселения (содержание и обработка кладбищ)» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно коммунального хозяйства) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно коммунального хозяйства) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации |  | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно коммунального хозяйства) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | 965,3 |  | 0,0 | 0,0 | 965,3 | 0,0 |